南投縣政府下水道用戶接管工程施設障礙物處理原則

	中華民國100年10月13日

	府工道字第10002087020號函頒


1、 南投縣政府（以下簡稱本府）為提昇本縣下水道系統用戶接管率，如期推動下水道系統工程，特訂定本原則。

2、 下水道用戶接管工程施工範圍內用戶（以下簡稱用戶），應留設下水道用戶排水設備施工及維護管理空間(以下簡稱施工空間)以供作業。

3、 下水道用戶接管工程施設障礙物（以下簡稱施設障礙物）指於前點法定施工空間內有妨礙施工、維護之設施或設備者；如其屬違章建築部分，依建築法等相關規定辦理認定。
4、 本府處理施設障礙物採柔性勸導為主，用戶若願配合自拆施設障礙物，則以拆除範圍足供作業施工空間即可，而未配合自行拆除者，則將原有違建一併查報拆除，拆除後所發生危險事故責任，仍依可歸責程度判定，建物修復費用概由用戶自負。
5、 因可歸責於違建拆除業者事由，造成用戶合法建物受損或影響第三人權益者，由拆除業者負修補復舊原狀之責任，本府對其亦保有求償權。

6、 施設障礙物處理作業方式，依下列方式辦理：

(1) 施工單位應於施作用戶接管工程前三十日辦理用戶接管說明宣導會，並會同當地村里長逐戶張貼施工通知單，以告知留設施工空間及自行拆(排)除障礙物期限，同時與發生疑義用戶進行協調溝通。

(2) 施工前接管用戶仍未留設施工空間者，則由本府工務處(下水道科)專簽拆除違建範圍，並彙整列冊交由鄉鎮市公所完成查報作業，移本府建設處辦理認定違建及確認補照事宜，俟本府建設處(使用管理科)執行拆除作業完畢後，再移下水道科辦理拆除成果並銷案，其處理流程如附表所載

(3) 工程竣工後如施工空間再行增建違章建築者，由下水道科移請使用管理科依據建築法等相關規定辦理。
