	南投縣政府暨所屬各機關學校工程管理費及行政作業費支用要點
	


中華民國88年11月29日頒佈工程管理費支用要點

中華民國100年08月05日府建品字第10001610350號函修正

1、 南投縣各機關學校工程管理費及行政作業費之支用，除法令另有規定外，依本要點辦理。
2、 工程管理費指主辦機關辦理工程，而行政作業費為辦理土地補償及計畫等所需之各項管理費用。
三、工程管理費之支用項目如下：

  （一）工作人員差旅、趕工加班、誤餐及因公傷亡之醫藥、慰問等費用。

  （二）聘請臨時專門技術人員或僱用臨時監工、技工人員等之人事費用。

  （三）所需文具紙張、郵電、印刷、水電、茶水、攝（錄）影及照片等費用。

  （四）工棚費、工地租金及工地臨時租用辦公處所等所需設備之租金。

  （五）工程車輛之汰舊換新、修護、油料、稅捐、保險及租用費用。

  （六）工程所需儀器及設備之購置、修護及租用費用。

  （七）建築證照費、工程圖說、公告、登報、評鑑及審查作業等費用。

  （八）評選作業費（含評審費）、評選獎勵金、工程模型及應用圖書等費用。

  （九）工程開辦、協調、宣導、民俗、委託律師、訴訟、法律顧問、異議申訴、履約調解及工程爭議之仲裁等所需費用。

  （十）特殊支援慰勞費用。

  （十一）工程獎金。
  （十二）依工程需要之訓練、督導、查核、稽核。

  （十三）其他工程管理所必需之費用。
   行政作業費比照工程管理費之支用項目，惟不得用於資本性之支出。
四、各項工程管理費計算最高標準如下，各機關可視實際情形及財務狀況，在下列標準範圍內自行酌情編列。
  （一）委託建築師、技師或技術顧問機構承辦技術服務者，其工程管理費提列百分比如下表：
	工程結算總價
	最高標準
	備　　註

	五百萬元以下
	3.5％
	一、單位新臺幣。
二、工程管理費按左列標準逐級差額累退計算。

三、重大或特殊之工程，其標準得專案報府調整。 

	超過五百萬元至二千五百萬元部分
	3.0％
	

	超過二千五百萬元至五千萬元部分
	2.5％
	

	超過五千萬元至一億元部分
	1.5％
	

	超過一億元至五億元部分
	1.0％
	

	超過五億元部分
	0.5％
	


  （二）自辦規劃、設計、監造，其工程管理費提列百分比如下：

        1.建築物工程：
依前表標準，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之四十，二者加總後，作為工程管理費之提列標準。

        2.非建築物工程：
依前表標準，再依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之「公共工程(不包括建築物工程)建造費用百分比上限參考表」所定費率之百分之三十，二者加總後，作為工程管理費之提列標準。

五、工程管理費以各該工程之結算總價為計算標準。但不包括補償費、購地費、遷移費、測量費、鑽探費、水電等外線管線補助費、營業稅、規費、法律費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及規劃設計監造酬金、鑑定及檢驗等。
六、第四點所規定之工程管理費標準，如因工程性質、設計、施工地點及時間，或有其他情形確屬特殊，無法適應工程管理或委託服務者，得專案報府核准後辦理。
七、工程委託專案管理時，其工程管理費應照第四點所定工程管理費之70％提列。
八、工程內列有土地購置及補償費，得按土地購置費及補償費之0.5％範圍內編列行政作業費，以支用辦理查估、登記、說明會等土地取得所需要之所有作業。上級補助單位另有規定從其規定辦理。
九、委託規劃、計畫、研究及評估案，其行政作業費用提列，一百萬元以下5％，超過一百萬部分得比照第四點所定工程管理費提列。上級補助單位另有規定從其規定辦理。
十、各鄉鎮市公所及其所屬單位工程管理費及行政作業費計算標準，得準用本要點。
